毕业设计工作计划安排

2020.01.01-2020.2.20，七周计划。

第一周（2020.01.01-2020.01.07）：完成任开题报告相关文档，评估系统架构可行性

完善并提交开题报告相关文档，根据项目实践需求确定项目架构并制定设计方案。分析评估项目架构和开发技术的可行性。

第二周（2020.01.08-2020.01.14）：初步完成项目需求说明书，再学习相关开发核心技术

根据开题报告答辩中指导老师提出的意见和建议，对项目规划进行适当调整，如补充或删除一些无法实现的功能点等。通过相关资料及调查进行用户需求分析，并初步完成项目需求分析书的编写。重写学习开发中涉及到的一些技术，如SSM框架、Android开发、Java和爬虫核心技术的使用。

第三周（2020.01.15-2020.01.21）：开始构建项目，完善需求分析说明书，编写设计说明书，完成数据库搭建工作，利用爬虫技术准备好所需的源数据

根据项目构架方案开始搭建项目环境，并实现客户端与后端测试数据交互。进一步完善需求分析说明书的分析不足之处。开始并完成设计说明书的编写，确定好各模块之间的关联关系。在设计数据库表时，尽量做到周全考虑表与表之间的关系，尽量减少数据库结构的修改。通过爬虫技术，从网络中获取所需数据源并存进数据库中。

第四周（2020.01.22-2020.01.25）：编写并完成首页模块、我的主页模块和消息模块并进行单元测试

首页模块包含关注、推荐、动态三个功能，在推荐功能中使用推荐算法为用户推荐感兴趣的信息。我的主页功能通过选择最合适的布局方式，呈现出最好的UI界面。消息功能主要时通过学习相关网络通信相关技术来实现。每完成一个功能都将进行单元测试，减轻后期测试工作量。

第五周（2020.01.26-2020.02.04）：编写并完成发现模块

发现模块是整个应用功能的核心也是最复杂的工作，相对其他模块，编写需要更多的时间，预计使用10天来进行完成。需要花一定的时间去学习和求助如何调用百度地图和定位功能，通过地图API实现附近宠物医院显示和最佳路线推荐。同时还要去查找相关资料了解并学习商城的业务逻辑和支付接口调用, 实现商城整个业务逻辑。

第六周（2020.02.05-2020.02.11）：编写并完成发帖模块、开始初步编写后台管理模块

完成发帖模块的相关功能并进行单元测试，通过Bootstrap框架实现后台管理Web页面的编写，通过业务逻辑实现后台管理数据交互，对数据进行严格测试。

第七周（2020.02.12-2020.02.20）：完善后台管理，对应用进行最终测试，整理完善之前写的文档

通过不断测试来完善后台管理的各功能。整理并完善之前撰写的相关文档，为毕业论的撰写做好准备。