## Slide 1
2020
毕业设计中期答辩
THE GRADUATION DESIGN MID-TERM DEFENSE
厦门理工学院

## Slide 2
宠物生活APP的设计与实现
THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PET LIFE APP
汇报人：邓文武 指导教师：林开标

## Slide 3
01
02
03
04
项目概述
阶段展示
尚未完成
面临问题
目录 /Contents

## Slide 4
项目概述
01

## Slide 5
医疗
购物
社交
路线导航
目标
“宠物生活”是一款专门为养宠人士提供宠物社交、购物、医疗和资讯的APP。
宠物定位
宠物百科
目标简述

## Slide 6
关键技术
SSM
MySQL
Android
Vue
Redis

## Slide 7
阶段展示
02

## Slide 8
首页模块界面
该模块尚未完成接口对接

## Slide 9
发现模块界面
该模块尚未完成接口对接

## Slide 10
发表模块界面
该模块尚未完成接口对接

## Slide 11
消息模块界面

## Slide 12
个人模块界面

## Slide 13
个人模块界面
该模块尚未完成接口对接

## Slide 14
图片服务器

## Slide 15
接口测试

## Slide 16
未完成
03

## Slide 17
01
数据对接
02
商城
03
医院
04
宠物定位
商城模块未开始
医院模块未开始
部分功能数据未对接
宠物定位未开始
未完待续

## Slide 18
面临问题
04

## Slide 19
01
04
02
03
商城业务逻辑复杂
宠物定位无从下手
路线推荐不了解
百度地图调用

## Slide 20
2020
答辩完毕 谢谢观看
THE REPLY IS OVER, THANKS FOR WATCHING
厦门理工学院